|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HAKEDİŞE KONU İŞ GRUPLARI** | | | | |
| **İŞ**  **GRUBU** | **İŞİN TANIMI** | **İŞ KALEMİ  ORANI (%)** | **İŞ GRUBU  ORANI (%)** | **FİYAT**  **TL** |
| **1** | **Proje Yönetim/Tanıtım Çalışmaları ve İrtibat Ofisi** | | **15** |  |
| Web Sitesi | **5** |  |
| Broşür ve Afiş | **2** |  |
| İrtibat Ofisi | **5** |  |
| Proje Yönetim Hizmetleri | **3** |  |
| **2** | **Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması** | | **30** |  |
| Kentsel Tasarım Ön Projelerinin Hazırlanması | **20** |  |
| Kentsel Tasarım Projesinin Hazırlanması |  |
| Kentsel Tasarım Projesinin Görselleştirme İşlerinin Yapılması | **10** |  |
| **3** | **Hak Sahipleriyle Uzlaşı ve Sözleşme Yapılması** | | **45** |  |
| Hak sahipleri ile Ön Görüşme | **10** |  |
| Hak sahipleri ile Teklif ve Uzlaşı Görüşmeleri |  |
| Sözleşme | **35** |  |
| **4** | **Kentsel Tasarım Projesi ile Dağıtım Teklif Listelerini**  **Eşleştirme Çalışmaları** | | **5** |  |
| **5** | **Kira ve Taşınma Yardımı Ön Listelerinin Oluşturulması** | | **5** |  |
|  | **TOPLAM** | | **100** |  |

**PURSANTAJ**