SÖKE OVASI SULAMA BİRLİĞİ

2020 YILI SULAMA KANALLARINDA ELLE TEMİZLİK

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-) Beton kaplama ve toprak kanalların temizliği kesinlikle el küreği ile yapılacaktır.Ayrıca sırta takılarak otları biçen,benzinli misinalı tırpan motorlarda kullanılacaktır.

2-) Temizlik beton kaplama  üzerinde ve toprak kanal içerisinde hiçbir şey kalmayacak şekilde yapılacak ve beton kaplama üzerinden 50 cm yukarıya doğru ot kesiminide kapsayacaktır.

3-) Sulama kanal temizliği 370 000 da genişliğindeki (sulanabilen alan) Söke Ovası Sulama  Sahasının muhtelif birçok noktasında olacağından işçi nakillerini yüklenici kendisi ve idarenin istediği hızda yapacaktır.Yeterli sayıda işçi nakil vasıtalarının varlığı belgelendirilecektir.(Kira veya demirbaş kaydı v.b.)

4-) İdare tarafından beğenilmeyen kanal temizliği,yüklenici tarafından artı hiçbir ücret talep etmeden yeniden idarenin istediği şekilde temizlenecektir.

5-) İşin sulamaya girilmeden bitirilmesi gerektiğinden idarenin istediği an yüklenici çalışan ekibini istenilen oranda arttırıp işi zamanında bitirmek zorundadır.Bitiremediği takdirde, her gecikme günü veya aykırı her iş için sözleşme bedelinin 0,01 (yüzdebir) oranında ceza uygulanarak hak edişlerden kesilecektir.

6-) İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili her türlü güvenlik önlemini almak yüklenicinin sorumluluğundadır.

Ömer YILDIZ

Birlik Müdürü