|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJE ADI |  | EKOTABAN Mobil Uygulaması Kapsamında Tercüme ve Uygulama Projesi |
|  |  |  |

# Proje sahaları

Proje Yöneticisi

**DOĞA KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI**

| Saha | Konu |
| --- | --- |
| Dilek Yarımadası Büyükmenderes Deltası Milli Parkı(Aydın) | Mobil Uygulamanın Yaygınlaştırılması |

# Proje Özeti

|  |
| --- |
| **Projenin Maksadı:**Doğa turizmi kapsamında sunduğumuz tüm faaliyetlerin hızlı bir şekilde elektronik ortamda son kullanıcıya erişimine ilişkin Mobil Uygulama Yazılımında fikir, içerik ve konseptlerin oluşturulması (tasarımı), yazılımı, uygulama geliştirme işlerinin yapılması, 81 İl’e ait Doğa Turizm Master ve Korunan Alanlar Uygulama Eylem Planları verilerinin girildiği WEB uygulaması üzerinden mobil WEB servislerinin geliştirilmesi ile bunlara ilişkin eğitim hizmetleri, garanti ve destek hizmetleri oluşturmaya yönelik tüm ihtiyaçların karşılanması işidir. Mobil Uygulama Yazılımına aktarılan verilerin yabancı dillere çevrilmesi gerekliliği hasıl olmuştur.  **Projenin Hedefleri:**Altyapısı uygun bir korunan alan belirlendikten sonra örnek bir uygulama yapılacaktır. Bu örnek uygulama ile <https://ekotaban.tarimorman.gov.tr>vatandaş portalının mobil uygulamada öne çıkarılması maksadıyla geliştirilecek mobil yazılım ile aktivite takvim bildirimi, yeni ziyaret edilen bir ilde görülecek yerler tavsiyesi, korunan alan içi rehberlik, korunan alanların girişinde bulunacak QR Kod ile korunan alan hakkında bilgi edinme, vatandaşın korunan alanda gördüğü herhangi bir olumsuzluk hakkında uygulama üzerinden kurumumuza geri bildirimi, korunan alanda anlık taşıma kapasitesi doluluk bildirimi, ilgi çekici oyun ve eğlenceli aktiviteler, İngilizce, Arapça, Çince ve Rusça olmak üzere 4 farklı yabancı dilde dil desteği, korunan alanda güvenlik, araç giriş-çıkış takibi, yüz tanıma ve plaka okuma sistemleri ve taşıma kapasitesi doluluk durumunun vatandaşa bildirilmesi amaçlı kamera kayıtları, kurumumuz içi ve diğer kurumlarla güvenli veri ve bilgi alışverişi ve paylaşımı sağlanabilecektir.  **Proje uygulama zamanı ve çalışma takvimi**:Proje toplam süresi 2021 yılı için 8 aydır.  **Projede Çalışacak Personel:** Orman Mühendisi, Diğer Meslek Grubu(Peyzaj Mimarı)  (Peyzaj Mimarı)  **Açıklama**:2020 yılı Ağustos ayı itibarıyla, Doğa Turizmi Uygulaması Mobil Yazılım Geliştirme ve Korunan Alan Görüntüleme Sistemi Projesi başlatılarak halen çalışmaları devam etmektedir. Bu projenin amacı mobil cihazlar ile ekotaban yazılımının ulaşılabilirliğini arttırmak, geniş kitlelere ulaşmak, korunan alan ziyaretçilerinin doğru ve güncel bilgilerle korunan alanı tanımalarını, görmelerini, yaşamalarını ve korunan alanların birer cazibe merkezi haline gelmesini sağlamaktır.  Mezkûr proje ile Aydın ili Dilek Yarımadası Büyükmenderes Deltası Milli Parkı pilot alan olarak seçilmiş ve görüntüleme sisteminin buraya tesis edilmesi ile ziyaretçi sayılarının tespiti, sahanın taşıma kapasitesinin belirlemesi, yoğun ziyarete maruz kaldığı sezonlarda gelecek ziyaretçilerin mağdur edilmemesi için uyarı sisteminin hayata geçirilmesi, QR Kod sistemi ile daha önceden rezervasyon ve ödeme sistemleri geliştirilerek girişteki oluşabilecek yoğunlukların azaltılması ve sanal tur çekimlerinin ekotaban uygulamasına eklenmesiyle muhteşem manzara bütünlüğüne sahip sahada, ziyaretçinin daha önce nelerle karşılaşma ihtimalinin bulunduğu konusunda ziyaretçiye fikir vermesi amaçlanmıştır.Önümüzdeki yıllarda görüntüleme sisteminin ülkemizdeki bütün korunan alanlara yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.  Bu faaliyetin hizmet alınarak yapılması daha objektif, planlamaya esas teşkil edecek güvenilir veri elde edilmesini sağlayacaktır. İş Proje ile sınırlı olup süreklilik arz etmeyecektir. |

**Çalışma Programı, İş Süreci**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2020-2021 |
| Nisan | Mobil Uygulama Faaliyetleri ve Tercüme |
| Mayıs | Mobil Uygulama Faaliyetleri ve Tercüme |
| Haziran | Mobil Uygulama Faaliyetleri ve Tercüme |
| Temmuz | Mobil Uygulama Faaliyetleri ve Tercüme |
| Ağustos | Mobil Uygulama Faaliyetleri ve Tercüme |
| Eylül | Mobil Uygulama Faaliyetleri ve Tercüme |
| Ekim | Mobil Uygulama Faaliyetleri ve Tercüme |
| Kasım | Mobil Uygulama Faaliyetleri ve Tercüme |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yapılacak Faaliyet | Çalışma Süresi | Faaliyetin Yapılacağı İl | Gider Kalemi |
| EKOTABAN Mobil Uygulaması Kapsamında Tercüme ve Uygulama | 8 ay | Aydın | Orman Mühendisi Diğer Meslek grubu(Peyzaj Mimarı) |

|  |  |
| --- | --- |
| EKOTABAN Mobil Uygulaması Kapsamında Tercüme ve Uygulama Projesi | **Sayı (kişi)** |
| **Orman Mühendisi** | 1 |
| **Diğer Meslek Grubu(Peyzaj Mimarı)** | 1 |