…./…./2022

**AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ**

**KUŞADASI EFELER GENÇLİK KAMPI DRENAJ VE ALTYAPI DÜZENLEME İŞİNE AİT**

**YAPILACAK İŞLER LİSTESİ:**

Proje ve teknik şartnameye uygun olarak aşağıdaki işler yapılacaktır.

1. Tesis bloklarının etrafındaki mevcut traverten kaplamalar sökülecek, altındaki tesviye betonu kırılacak ve projesinde gösterildiği ölçülerde kazı yapılarak drenaj hattı oluşturulacaktır.
2. Drenaj projesinde gösterildiği noktalara rögarlar yapılarak suyun deşarjı sağlanacaktır.
3. Drenaj kazısı yapılırken, kamera sistemlerinin ve diğer su hatlarının zarar görmemesi için gerekli özen gösterilecek, zarar görmesi durumunda yüklenici firma tarafından ekstra bir bedel talep edilmeksizin gerekli tamirat yapılacaktır.
4. Drenaj işlemi tamamlandıktan sonra projesine uygun şekilde gerekli kaplama yapılarak, bina çevresinde düzgün bir eğimle yağmur iniş borularından gelen çatı suyunun uzaklaştırılması sağlanacaktır.
5. Basketbol sahası etrafında (ihale dokümanında uydu fotoğrafında işaretli yerde) ve kamp alanı giriş-çıkış kapısına yakın alanda ızgara kanal yapılacak ve gerekli eğim verilerek biriken yağmur suyunun tahliyesi sağlanacaktır. Izgara hattı, kamp alanı girişinde bulunan rögara bağlanacaktır.
6. Yemekhane yanında bulunan 4 adet odanın duvarlarında kabarma ve dökülmeler bulunmaktadır. Bu iş kapsamında bahse konu 4 odanın da tamiratı ve boyanması teknik şartnameye uygun olarak yapılacaktır.

**İdare, ihaleye katılacak tüm firmalara, mahalleri yerinde görerek keşfini yapmayı ve maliyetini bu keşfe göre çıkarmayı tavsiye eder.**

**OLCAY ŞEKER**

**İNŞAAT MÜHENDİSİ**